**13 декабря 2019 года состоялось очередное заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Забайкальского края.**

На заседании были рассмотрены и утверждены материалы четырех контрольных мероприятий, рассмотрены результаты реализации трех представлений Контрольно-счетной палаты Забайкальского края.

На заседании Коллегии КСП присутствовали депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края, а также представители Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерства экономического развития Забайкальского края, Министерства здравоохранения Забайкальского края, Министерства культуры Забайкальского края, ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края, ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» и правоохранительных органов.

По первому вопросу рассмотрены материалы следующих контрольных мероприятий:

* **«Проверка законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Забайкальского края, а также результативности мер, принимаемых органами исполнительной власти Забайкальского края, по выявлению и сокращению объёмов и количества объектов незавершённого строительства»** за 2017-2018 годы, 9 месяцев 2019 года. Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.15 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2019 год, по обращению депутата Законодательного Собрания Забайкальского края в Министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края.

По результатам контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:

1. Нормативные и правовые акты Забайкальского края в сфере капитальных вложений не согласованы между собой по срокам, условиям и требованиям. Правовые основы осуществления капитальных вложений не систематизированы и раздроблены, что затрудняет понимание и правоприменение законодательных актов на практике. Выявлено отсутствие нормативно-правовых актов, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ:

- по предоставлению бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями (унитарными предприятиями) (п. 1 ст. 80 БК РФ);

- по предоставлению субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Забайкальскому краю на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 8 ст. 78 БК РФ).

2. При осуществлении бюджетных инвестиций органами исполнительной власти Забайкальского края допускаются многочисленные нарушения нормативных правовых актов. Решения об осуществлении бюджетных инвестиций не прорабатываются в соответствии с установленными требованиями.

Выявлено 27 нарушений (несоблюдение установленных требований) при формировании и реализации КАИП, учитывая только количество нарушаемых нормативных документов и период осуществления проверки (3 года).

Выявлено финансирование выполнения работ по строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению объектов капитального строительства, а также приобретению объектов недвижимого имущества до включения в краевую адресную программу.

Выявлено одно нарушение при осуществлении государственных закупок (п. 13 ст. 54.7 Закона №44-ФЗ): в ЕИС не размещен протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме определения исполнителя работ для разработки проектно-сметной документации по объекту.

Выявлена неэффективная трата бюджетных средств в 214 случаях на сумму 3 147 899,4 тыс. рублей (212 объектов незавершенного строительства; разработана ПСД, потерявшая актуальность; 1 случай не достижения заданного результата или его части при осуществлении оплаты части выполненных работ).

3. Принимаемые органами исполнительной власти Забайкальского края меры, направленные на снижение объемов и количества объектов незавершенного строительства (далее – ОНС), не результативны, отмечается ненадлежащее исполнение Правительством Забайкальского края поручений Президента Российской Федерации (от 18.08.2015 № Пр-1659 (подпункт «ж» пункта 1), от 11.06.2016 № Пр-1138ГС (подпункт «г» пункта 6).

На заседании Коллегии рассмотрено и утверждено заключение на пояснения, представленные Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края по акту проведенной проверки.

По результатам рассмотрения материалов Коллегией КСП принято решение:

1. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия:

- в Законодательное Собрание Забайкальского края для рассмотрения;

- в Правительство Забайкальского края и Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, в том числе допущенных подведомственным учреждением (ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края).

2. Внести представления Контрольно-счетной палаты Забайкальского края для принятия мер по устранению выявленных нарушений в Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края; в ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края.

3. Направить информационные письма: в Министерство финансов Забайкальского края; в Министерство экономического развития Забайкальского края; в Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края.

4. Рекомендовать Правительству Забайкальского края:

4.1. Обеспечить надлежащее исполнение поручений Президента РФ от 18.08.2015 №Пр-1659 (подпункт «ж» пункта 1), от 11.06.2016 № Пр-1138ГС (подпункт «г» пункта 6).

4.2. Определить орган исполнительной власти Забайкальского края, ответственный за нормативно-правовое регулирование вопросов незавершенного строительства, координацию, мониторинг и анализ результатов деятельности органов исполнительной власти Забайкальского края по реализации мероприятий, направленных на сокращение объема и количества ОНС, а также орган, уполномоченный на учет ОНС, ведение реестра ОНС.

4.3. Обеспечить нормативно-правовое регулирование вопросов незавершенного строительства, приведение в соответствие с федеральным законодательством и устранение недостатков нормативных и правовых документов, обеспечивающих осуществление бюджетных инвестиций, в том числе:

разработку и утверждение:

- порядка учета объектов незавершенного строительства, в том числе распорядительных и методических документов, регламентирующих вопросы организации работы по снижению объема и количества ОНС, формирования и ведения перечня ОНС, определения критериев включения объектов в перечень ОНС;

- поэтапного плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства;

- порядка инвентаризации государственного казенного имущества Забайкальского края, включая объекты незавершенного строительства;

- порядка возобновления строительством ОНС (в том числе приостановленных строительством по возникшим в ходе строительства негативным обстоятельствам);

внесение изменений в части приведения в соответствие с федеральным законодательством, устранения несогласованности и пробелов следующих нормативных и правовых документов:

- Закон Забайкальского края от 20.12.2011 №608-ЗЗК «О межбюджетных отношениях в Забайкальском крае»;

- постановление Правительства Забайкальского края от 26.03.2016 №108 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Забайкальского края»;

- постановление Правительства Забайкальского края от 30.12.2013 №600 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации государственных программ Забайкальского края»;

- постановление Правительства Забайкальского края от 14.02.2017 № 29 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края местным бюджетам, утвержденные постановлением Правительства Забайкальского края».

4.4. Органу исполнительной власти Забайкальского края, ответственному за нормативно-правовое регулирование вопросов незавершенного строительства, обеспечить отражение в полном объеме в ГАС «Управление» данных об объеме и объектах незавершенного строительства на региональном, а также муниципальном уровнях.

4.5. Определить источники финансирования и объем средств, необходимый для вовлечения в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства, обеспечения консервации и безопасности объектов незавершенного строительства.

4.6. Обеспечить проведение инвентаризации ОНС, оценить техническое состояние ОНС. Принять решение о продолжении строительства, передаче объектов иным субъектам хозяйственной деятельности, либо списании объектов.

4.7. Обеспечить размещение на информационных ресурсах органов исполнительной власти края в открытом доступе информации и данных об объеме и о количестве объектов незавершенного строительства, а также о выполнении планов по их снижению с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации на распространение информации, в целях информирования общественности.

4.8. Провести работу с органами исполнительной власти Забайкальского края, реализующими региональные проекты, по повышению качества подготовки планов мероприятий по реализации региональных проектов.

5. Рекомендовать Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края:

5.1. Принять меры по разработке новых (при необходимости) и упорядочению действующих нормативно-правовых актов в сфере осуществления бюджетных инвестиции в целях удобства пользования ими на практике, устранения противоречий, неточностей, пробелов и приведения в соответствие с федеральным законодательством, в том числе по внесению изменений в следующие нормативные и правовые документы:

- постановление Правительства Забайкальского края от 05.10.2010 №394 «Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Забайкальского края, направляемых на капитальные вложения»;

- постановление Правительства Забайкальского края от 05.10.2010 №395 «Об утверждении порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Забайкальского края, не включенные в государственные программы Забайкальского края»;

- постановление Правительства Забайкальского края от 24.04.2014 №231 «Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Забайкальского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Забайкальского края»;

- постановление Правительства Забайкальского края от 11.08.2009 №310 «Об утверждении порядка отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, утвержденный постановлением»;

- постановление Правительства Забайкальского края от 19.02.2018 №72 «Об утверждении Положения о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства государственной собственности Забайкальского края, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Забайкальского края».

- постановление Правительства Забайкальского края от 29.06.2010 №259 «Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации краевой адресной инвестиционной программы»;

5.2. Рассмотреть вопрос по систематизации действующих нормативных и правовых документов, регулирующих осуществление бюджетных инвестиций.

5.3. Обеспечить контроль со стороны Министерства своевременной реализации второго этапа строительства школы на 1100 мест в Центральном административном районе г. Читы: «Проектирование подъездной дороги с освещением к школе на 1100 мест» администрацией городского округа «Город Чита».

6. Рекомендовать ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края:

6.1. Повысить качество подготовки аукционной (конкурсной) документации при проведении закупочных процедур.

6.2. Повысить полноту и качество подготовки бюджетной отчетности по форме ОКУД 0503190.

7. Направить обзорное письмо по результатам контрольного мероприятия Губернатору Забайкальского края.

8. Направить материалы контрольного мероприятия в Прокуратуру Забайкальского края.

* **«Проверка законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи и передвижных медицинских комплексов «ФАП» для медицинских учреждений в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края»** за 10 месяцев 2019 года.Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.28 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2019 год в Министерстве здравоохранения Забайкальского края, ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», ГКУЗ «Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф», ГУЗ «Читинская ЦРБ», ГУЗ «Хилокская ЦРБ», ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ», ГУЗ «Красночикойская ЦРБ», ГУЗ «Алек-Заводская ЦРБ», ГУЗ «Борзинская ЦРБ», ГАУЗ «Агинская окружная больница».

По состоянию на 11.10.2019 проверяемые мероприятия Плана социального развития ЦЭР выполнены на 93%. По мнению Контрольно-счетной палаты, риски не полного исполнения в 2019 году рассматриваемой части Плана социального развития ЦЭР минимальны.

В ходе проверки выявлен ряд недостатков, в том числе:

1. Реализация Плана социального развития ЦЭР в 2019 году не позволит в полном объеме обеспечить потребность в автомобилях скорой медицинской помощи для замены изношенной техники. С учетом централизованной поставки сорока автомобилей скорой медицинской помощи, в целом, потребность будет обеспечена на 75%. При этом, Планом социального развития ЦЭР на 2020-2021 годы не предусмотрены мероприятия по обновлению парка автомобилей скорой медицинской помощи.

2. Отсутствует объективный расчет потребности Забайкальского края в передвижных медицинских комплексах ФАП с учетом необходимости их рациональной эксплуатации.

3. Низкая конкуренция на торгах по закупке медицинского транспорта.

4. Системные нарушения и недостатки при формировании начальной (максимальной) цены контракта.

5. Цены на отдельные виды медицинского транспорта, приобретенного в рамках реализации мероприятий Плана социального развития ЦЭР, превышают цены на идентичный автотранспорт, приобретенный в других субъектах РФ, на 4-13%.

6. В ряде медицинских организаций отмечен низкий уровень укомплектованности водителями, что негативно влияет на эффективность использования автомобилей скорой медицинской помощи.

7. В части использования передвижных медицинских комплексов «ФАП» отмечены следующие недостатки: низкая интенсивность использования передвижных медицинских комплексов «ФАП»; допускались случаи отклонения фактического состава мобильной медицинской бригады передвижного медицинского комплекса от состава специалистов, утвержденного графиком; отсутствует порядок информирования населения о датах работы мобильной медицинской бригады в населенных пунктах.

8. В Плане социального развития ЦЭР отсутствуют релевантные плановые индикаторы реализации его мероприятий в части приобретения медицинского транспорта.

9. Допускались процедурные нарушения в реализации мероприятий Плана социального развития ЦЭР.

На заседании Коллегии рассмотрено и утверждено заключение на пояснения, представленные Министерством здравоохранения Забайкальского края по акту проведенной проверки.

По результатам рассмотрения материалов Коллегией КСП принято решение:

1. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Забайкальского края и Губернатору Забайкальского края для рассмотрения.

2. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия в Министерство здравоохранения Забайкальского края для рассмотрения и принятия мер. Рекомендовать Министерству здравоохранения Забайкальского края:

- осуществить расчет потребности в автомобилях скорой медицинской помощи для замены изношенной техники на 2020-2021 годы и внести соответствующие предложения по корректировке Плана социального развития ЦЭР;

- осуществить расчет потребности в передвижных медицинских комплексах «ФАП» на 2020-2021 годы с учетом необходимости их рациональной эксплуатации и внести соответствующие предложения по корректировке Плана социального развития ЦЭР;

- рассмотреть вопрос о включении в План социального развития ЦЭР показателей, непосредственно характеризующих результаты его реализации в части приобретения медицинского транспорта;

- в рамках осуществления ведомственного контроля в сфере закупок обеспечить соблюдение подведомственными заказчиками всех требований и рекомендаций при определении начальной (максимальной) цены контрактов;

- разработать схему рационального использования передвижных медицинских комплексах «ФАП», предусмотрев возможность их выездов на смежные территории, а также единый порядок информирования населения о графиках работы комплексов (размещение графиков на сайтах медицинских организаций, Министерства здравоохранения Забайкальского края, направление графиков в администрации сельских поселений и т.д.);

- принять меры, направленные на кадровую обеспеченность медицинских организаций (врачами мобильных бригад, водителями).

3. Направить в Министерство финансов Забайкальского края информационное письмо о фактах нарушений заказчиками предусмотренных контрактами сроков оплаты и порядка обоснования начальной (максимальной) цены контракта (для решения вопроса о привлечении должностных лиц к административной ответственности).

4. Направить в УМВД по Забайкальскому краю информационное письмо с целью проверки законности действий должностных лиц ГУЗ «Хилокская ЦРБ» и ГУЗ «Алек-Заводская ЦРБ» при определении начальной (максимальной) цены контрактов на закупку передвижных медицинских комплексов «ФАП».

5. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия в Прокуратуру Забайкальского края.

* **«Проверка законности и эффективности использования средств бюджета Забайкальского края, направленных на оснащение специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ инвентарем и оборудованием, а также на выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий разного уровня, подготовка спортивных сборных команд Забайкальского края по видам спорта к спортивным соревнованиям, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях разных уровней в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае»** за 2018 год – 6 месяцев 2019 года.Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.13 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2019 год в Министерстве физической культуры и спорта Забайкальского края, ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу», ГУ «Региональный центр спортивной подготовки», ГУ «Региональный центр спортивной подготовки по национальным видам спорта», ГАУ «Футбольный клуб «Чита».

По результатам контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:

1. В нарушение положений статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ и Порядка осуществления Главным распорядителем бюджетных средств (распорядителями) бюджетных средств Забайкальского края, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Забайкальского края, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Забайкальского края внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 27.06.2014г.№ 371, в проверяемом периоде Министерством, как главным распорядителем бюджетных средств, проверки финансово-хозяйственной деятельности в отношении подведомственных бюджетных и автономных учреждений не проводились.

2. Министерством не соблюдены положения п. 5 Порядка определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Забайкальского края из бюджета Забайкальского края субсидий на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 08.11.2011 №395 предусматривающего установление соглашением цели и назначения субсидии.

3. Проверками использования субсидий в проверяемом периоде в учреждениях, подведомственных Министерству установлено финансовых нарушений на общую сумму 623,0 тыс. руб.

4. По мнению Контрольно-счетной палаты, положения об установлении норм расходов средств на обеспечение питанием в части выделения суточных в размере 500 рублей в сутки во время нахождения в городах Москве и Санкт-Петербурге по пути следования к месту проведения, установленные постановлением Правительства Забайкальского края от 07.02.2012 № 40 (в ред. от 21.11.2017 №473) не соответствуют принципу ясности и определенности правовых норм поскольку из логического смысла следует, что суточные выдаются по пути следования к месту проведения мероприятий и обратно, а фактически – только в одну сторону. Также существует неопределенность во времени транзитного нахождения в указанных городах, которое можно считать основанием для оплаты суточных в повышенном размере (полные сутки, половина суток или конкретное количество часов).

Данные обстоятельства приводят к разному толкованию подведомственными учреждениями указанных норм и, соответственно, применением разных подходов при оплате суточных расходов.

5. Из 3 целевых показателей по выполнению основных программных мероприятий достигнут один – «Количество организованных и проведенных спортивных мероприятий межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского уровня». Исполнение составило 227 мероприятий, или 151,3%, при плане 150.

По результатам рассмотрения материалов Коллегией КСП принято решение:

1. Принять отчет по результатам контрольного мероприятия к сведению.
2. Направить информационное письмо в адрес Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
3. Направить представления Контрольно-счетной палаты в адрес Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу», ГУ «Региональный центр спортивной подготовки», ГУ «Региональный центр спортивной подготовки по национальным видам спорта».

**• «Проверка законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на строительство и капитальный ремонт объектов культуры в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края»** за 10 месяцев 2019 года. Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.38 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2019 год в Министерстве культуры Забайкальского края, ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края.

По результатам контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:

1. В нарушение положений п. 2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ, п. 3 постановления Правительства Забайкальского края от 01.04.2019 №113 «О некоторых вопросах финансового обеспечения плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края», п. 29 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 30.12.2013 № 600, распоряжения Правительства Забайкальского края от 01.04.2019 № 99-р государственная программа по развитию культуры в крае не приведена в соответствие с Законом Забайкальского края от 25.12.2018 №1668-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». В государственной программе средства на реализацию мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края по годам не предусмотрены, целевые показатели не установлены.

2. В нарушение положений п. 6 Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры в рамках реализации мероприятий Плана ЦЭР, утвержден постановлением Правительства Забайкальского края от 18.04.2019 № 143 перечень документов на предоставление иных межбюджетных трансфертов, а также сроки начала и окончания приема заявок не установлен.

Отбор муниципальных образований для предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществлен Министерством культуры Забайкальского края в день окончания приема заявок, т.е. с несоблюдением сроков, установленных п. 8 Порядка (в течение 15 дней).

3. Электронные аукционы на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры проведены в мае-июле 2019 года. Начальная (максимальная) цена контракта на капитальный ремонт определена на основании смет, получивших положительное заключение госэкспертизы.

Экономия средств межбюджетного трансферта по результатам проведенных торгов составила 7 800,0 тыс. рублей. Вместе с тем образовавшаяся экономия не возвращена в бюджет Забайкальского края для дальнейшего перераспределения, что не соответствует положениям п.5 Порядка.

4. По Дому культуры мкр. Новотроицк в г. Балей с подрядчиком ООО «Строительная компания», выполняющим ремонтные работы по основному контракту, было заключено 3 договора подряда на общую сумму 1 560,9 тыс. рублей, что имеет признаки нарушения ограничений, установленных пп.5 п.1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ.

5. В ходе осмотра выполненных работ по капитальному ремонту установлено расхождение принятых к учету (оплаченных) и фактически выполненных работ.

6. В сметные расчеты по ремонту домов культуры городского поселения «Приисковское» и мкр. Новотроицкий г.Балей не включены работы по внешнему ограждению (отсутствуют забор и калитка), ремонту туалета, установке оборудования (не предусмотрены зрительские кресла в зале, отсутствует звуковое и световое оборудование). В результате данные виды работ не произведены.

Вместе с тем в сметном расчете по капитальному ремонту дома культуры с. Гунэй все вышеуказанные виды работ включены.

Контрольно-счетная палата отмечает разную степень оснащения объектов в рамках проводимых капитальных ремонтов.

8. Распоряжением Правительства Забайкальского края от 24.05.2019 №173-р (в ред. от 25.10.2019) по отрасли «Культура» для муниципального района «Агинский район» установлен целевой показатель «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений» в 2018-2019 году на уровне 63,2%, начиная с 2020 года и далее на уровне 68,4%.

Вместе с тем для муниципальных районов «Балейский район» и «Нерчинский район» показатели Планом ЦЭР не установлены.

На заседании Коллегии рассмотрено и утверждено заключение на пояснения, представленные Министерством культуры Забайкальского края по акту проведенной проверки.

По результатам рассмотрения материалов Коллегией КСП принято решение:

1. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия:

- в Законодательное Собрание Забайкальского края и Губернатору Забайкальского края для рассмотрения;

- в Министерство культуры Забайкальского края для рассмотрения и принятия мер.

2. Внести представление Контрольно-счётной палаты Забайкальского края в Министерство культуры Забайкальского края.

3. Направить информационное письмо по признакам нарушения ограничений, установленных пп.5 п.1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю.

По второму вопросу повестки заседания рассмотрены результаты реализации представлений Контрольно-счетной палаты Забайкальского края. Направленные в Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, администрацию муниципального района «Шелопугинский район» представления по проверке законности, эффективности и целесообразности использования средств бюджета Забайкальского края, выделенных на реализацию государственной программы Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий» исполнены. Принято решение представления снять с контроля.